UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería

Dirección de Productos de Crédito

Proyecto Final — Minería de Datos

Análisis y modelado predictivo del portafolio de solicitudes de crédito

2026

# 1. Plan de Trabajo

Esta sección documenta las actividades planeadas al inicio del proyecto, los tiempos estimados y una comparación contra la ejecución real.

## 1.1 Plan Original

El proyecto se estructuró en cinco fases con duración total de seis semanas:

| Fase | Actividad | Semana | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entendimiento del negocio y del dataset | 1 | Definición de objetivos del área |
| 2 | Análisis exploratorio de datos (EDA) | 1–2 | Notebook 01 + hallazgos documentados |
| 3 | Limpieza y validación de datos | 2–3 | Notebook 02 + banco_clean.csv |
| 4 | Feature engineering | 3–4 | Notebook 03 + banco_features.csv |
| 5 | Modelado y evaluación | 4–5 | Notebook 04 + modelos .pkl |
| 6 | Documentación y preparación de presentación | 5–6 | Documento de proyecto + slides |

## 1.2 Comparativo Planeado vs Real

Durante la ejecución se presentaron ajustes respecto al plan original:

| Actividad | Planeado | Real | Estado | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis exploratorio | 1 semana | 1 semana | Completado | Según plan |
| Limpieza de datos | 1 semana | 1.5 semanas | Completado | Se identificaron más correcciones de catálogo de las esperadas (2,654 registros) |
| Feature engineering | 1 semana | 1 semana | Completado | Se añadieron 36 nuevas variables |
| Modelado | 1 semana | 1.5 semanas | Completado | Se incorporó SMOTE y validación cruzada no planeados inicialmente |
| Documentación y presentación | 1 semana | 1 semana | En proceso | Documento final y dashboard |

## 1.3 Actividades Críticas del Proyecto

- Corrección del orden de operaciones en P4 (TIENE_CUENTA): la variable binaria debía crearse antes de reemplazar el placeholder, no después. Este error habría invalidado todos los análisis subsecuentes.

- Identificación de data leakage en el modelo de aprobación: nueve variables debieron excluirse por representar información post-decisión.

- Manejo del desbalance extremo en M2 (96% CLASICA): requirió incorporar SMOTE con k_neighbors=3 ajustado al bajo volumen de clases minoritarias.

- Documentación de métricas perfectas en M1: explicar que son esperables en un dataset sintético fue fundamental para la validez académica del análisis.

# 2. Estrategia y Objetivos del Área

## 2.1 Misión del Área

Maximizar el margen de rentabilidad del portafolio de crédito mediante la identificación de los productos con mayor margen, el perfilamiento preciso del cliente objetivo y la colocación eficiente a través de modelos predictivos.

## 2.2 Objetivos Estratégicos

- Incrementar la participación de productos de alto margen (Tarjeta Oro y Crédito Auto) en el portafolio total, actualmente en menos del 5% combinado.

- Reducir la tasa de solicitudes rechazadas mediante la identificación temprana de perfiles de riesgo bajo.

- Desarrollar modelos predictivos que permitan pre-aprobar proactivamente a clientes con alto potencial de aprobación antes de que soliciten el crédito.

- Definir el perfil sociodemográfico y financiero óptimo para cada producto del portafolio.

- Establecer un proceso de monitoreo continuo del desempeño del portafolio por producto y segmento.

## 2.3 KPIs del Área

| KPI | Definición | Meta Propuesta |
| --- | --- | --- |
| Tasa de aprobación | Solicitudes aprobadas / Total solicitudes | Incrementar del 37.6% actual al 42% |
| Mix de producto premium | (ORO + AUTO) / Total aprobados | Incrementar del 3.9% al 8% |
| Precision del modelo M1 | % de aprobaciones correctas sobre predicciones positivas | Mantener > 95% |
| Línea de crédito promedio | Promedio de LINEA_CREDITO_FINAL en aprobados | Incrementar 15% vs año anterior |
| Score promedio del portafolio | Media de SCORE_CLIENTE en solicitudes aprobadas | Mantener > 200 puntos |

## 2.4 Alineación con la Estrategia Organizacional

La estrategia del área de Productos de Crédito se alinea con las demás direcciones del banco de la siguiente manera:

| Área | Punto de alineación |
| --- | --- |
| Otorgamiento de Crédito | Los modelos M1 y M2 alimentan directamente el proceso de evaluación de solicitudes, automatizando la pre-aprobación. |
| Riesgo | Los niveles de riesgo y scores son los principales predictores del modelo. La estrategia respeta los límites de tolerancia al riesgo definidos por esa dirección. |
| Marketing | El perfilamiento del cliente ideal por producto (outputs del análisis) es el insumo para las campañas de oferta proactiva. |
| Sucursales | Los modelos permiten que el personal de sucursal tenga una recomendación de producto antes de la entrevista con el cliente. |
| Tecnología | Implementación de los modelos .pkl en el sistema de originación de crédito como servicio de scoring en tiempo real. |

# 3. Análisis por Variables

## 3.1 Descripción General del Dataset

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Total de registros | 4,352 solicitudes de crédito (4,349 tras limpieza) |
| Variables originales | 27 columnas |
| Variables tras feature eng. | 64 columnas (36 nuevas generadas) |
| Periodo | No especificado — dataset sintético académico |
| Clase mayoritaria | Solicitudes rechazadas: 62.4% del total |
| Sucursales distintas | 200 sucursales en el rango 100–299 |

## 3.2 Variables de Resultado (Targets)

| Variable | Tipo | Distribución |
| --- | --- | --- |
| APROBACION_TC | Categórica nominal | Rechazado 62.4% ¦ Aprobado 32.9% ¦ Pre-aprobado 4.7% |
| PRODUCTO | Categórica nominal | PENDIENTE 62.3% ¦ CLASICA 36.2% ¦ CREDITO_AUTO 0.9% ¦ TARJETA_ORO 0.6% |
| TARGET_APROBADO | Binaria (derivada) | 0 (Rechazado): 2,712 ¦ 1 (Aprobado): 1,637 |
| TARGET_PRODUCTO | Multiclase (derivada) | CLASICA(0): 1,573 ¦ ORO(1): 24 ¦ AUTO(2): 40 |

## 3.3 Variables Numéricas Clave — Estadísticas Descriptivas

| Variable | Media | Mediana | Mín | Máx | % Nulos orig. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INGRESO_INFERIDO | $16,821 | $0 | $0 | $339,200 | 0% (0 = sin dato) |
| LINEA_CREDITO_FINAL | $7,429 | $0 | $0 | $150,980 | 0% |
| SCORE_CLIENTE | 183 | 183 | 89 | 297 | 0% |
| SCORE_COMPORTAMIENTO | 267 | 0 | 0 | 805 | 0% |
| SALDO_CUENTA | $2,474 | $0 | -$1,240 | $274,800 | 67% |
| CAPACIDAD_TC | 12.6% | 0% | -20% | 100% | 62% |
| MESES_VENCIDOS | — | — | 0 | 3 | 54% |
| SOLICITUDES_RECHAZADAS | 0.72 | 0 | 0 | 7 | 0% |
| EDAD | 42.5 | 43 | 25 | 60 | 0% |

## 3.4 Variables Categóricas Clave

| Variable | Categorías | Distribución principal |
| --- | --- | --- |
| NIVEL_RIESGO | BAJO / MEDIO / ALTO | ALTO: 67.8% ¦ BAJO: 29.1% ¦ MEDIO: 3.1% |
| SEGMENTO_CLIENTE | BAJO_B / MEDIO_B / MEDIO_A / ALTO_B / ALTO_A | Segmento medio concentra >60% del portafolio |
| TIPO_CTE | BUENO / REGULAR / MALO | Refleja calificación preliminar del solicitante |
| COMPROBANTE_INGRESOS | Nómina / Anual / Inversiones / Sin comprobante | SIN COMPROBANTE: segmento de mayor riesgo |
| ESCOLARIDAD | Secundaria a Posgrado | Sin registros de Primaria en el dataset |
| TIPO_VIVIENDA | Propia / Hipoteca / Renta / Familiares | Proxy de estabilidad patrimonial |
| CLIENTE_CDE | CLIENTE_BANCO / NO_CLIENTE | 33% ya era cliente del banco al solicitar |

## 3.5 Hallazgos de Calidad de Datos

| Problema | Variable | Registros afectados | Acción tomada |
| --- | --- | --- | --- |
| Placeholder del sistema | CUENTA_ASIGNADA | 1,433 | Reemplazado por NaN; creada variable TIENE_CUENTA binaria |
| Typo de catálogo | COMPROBANTE_INGRESOS | 2,581 | Corregido 'RECIBOS DE NOMINA' → 'RECIBO DE NOMINA' |
| Valor fuera de catálogo | SEGMENTO_CLIENTE | 73 | Corregido 'BAJO_A' → 'BAJO_B' |
| Whitespace en catálogo | NIVEL_RIESGO | N/A | Strip global aplicado a todas las columnas string |
| Columnas numéricas como string | SALDO_CUENTA, CAPACIDAD_TC, CAPACIDAD_PAGO_TOTAL | 4,349 | Parseadas y convertidas a float64 |
| Formato mixto % vs decimal | CAPACIDAD_PAGO_TOTAL | 4,349 | Normalizado todo a proporción decimal |
| Inconsistencia STATUS/CUENTA | Múltiples | 3 | Registros eliminados |
| Outliers en montos | LINEA_CREDITO, INGRESO | 88 | Winsorización al 99% |

## 3.6 Features Más Importantes por Modelo

### Modelo M1 — Aprobación (Random Forest)

| Ranking | Feature | Importancia | Interpretación de negocio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCORE_COMBINADO | 24.33% | Score unificado cliente+comportamiento — predictor dominante |
| 2 | SCORE_CLIENTE_STD | 23.59% | Score de reglas del sistema — regla determinante en dataset |
| 3 | SOLICITUDES_RECHAZADAS_STD | 10.28% | Historial de rechazos previos — señal de riesgo acumulado |
| 4 | CAPACIDAD_PAGO_TOTAL_MM | 8.59% | Capacidad financiera real del cliente |
| 5 | SCORE_COMPORTAMIENTO_STD | 8.32% | Comportamiento histórico en productos del banco |
| 6 | FLAG_SIN_SCORE_COMP | 5.59% | Cliente sin historial en el banco — mayor incertidumbre |
| 7 | TIPO_CTE_MALO | 5.42% | Clasificación previa como cliente malo |
| 8 | NIVEL_RIESGO_ORD | 4.62% | Nivel de riesgo estimado |

### Modelo M2 — Producto (Gradient Boosting)

| Ranking | Feature | Importancia | Interpretación de negocio |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LINEA_CREDITO_FINAL | 30.66% | La línea aprobada define el producto — línea alta → ORO/AUTO |
| 2 | SALDO_CUENTA | 15.71% | Saldo activo refleja el nivel de uso del crédito asignado |
| 3 | INGRESO_INFERIDO_STD | 6.22% | Ingreso del cliente como proxy de capacidad de producto premium |
| 4 | CAPACIDAD_TC_MM | 4.39% | Porcentaje disponible de la línea de crédito |
| 5 | CAPACIDAD_PAGO_TOTAL_MM | 3.92% | Capacidad total de pago como diferenciador de producto |
| 6 | RATIO_SALDO_LINEA | 3.62% | Nivel de utilización de la línea — patrón de uso por producto |

# 4. Modelos de Machine Learning

## 4.1 Metodología

Se desarrollaron dos modelos independientes, cada uno orientado a responder una pregunta de negocio distinta desde la perspectiva del área de Productos de Crédito.

| Modelo | Pregunta de negocio | Algoritmo final | Dataset |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 — Aprobación | ¿Se aprobará esta solicitud? | Random Forest | 4,349 registros — todas las solicitudes |
| M2 — Producto | ¿Qué producto le corresponde? | Gradient Boosting | 1,637 registros — solo aprobados con producto |

## 4.2 Parámetros Técnicos de los Modelos

### Regresión Logística (baseline M1)

| Parámetro | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| solver | lbfgs | Eficiente para datasets medianos con L2 |
| penalty | L2 (Ridge) | Regularización moderada para evitar sobreajuste |
| C | 1.0 | Balance estándar entre ajuste y regularización |
| max_iter | 1,000 | Convergencia garantizada |
| class_weight | balanced | Compensa desbalance 62.4% / 37.6% |
| features | 31 variables | Se excluye SUCURSAL (200 categorías sin codificar) |

### Random Forest (M1 modelo final y M2 comparación)

| Parámetro | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| n_estimators | 300 árboles | Balance rendimiento-tiempo; convergencia verificada |
| max_depth | None (sin límite) | Árboles crecen hasta hojas puras; en datos separables son poco profundos |
| max_features | sqrt(n_features) | Default clasificación; reduce correlación entre árboles |
| min_samples_split | 2 | Default; permite árboles detallados |
| class_weight | balanced | Pesos inversamente proporcionales a frecuencia de clase |
| n_jobs | -1 | Uso de todos los núcleos disponibles |

### Gradient Boosting (M1 comparación y M2 modelo final)

| Parámetro | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| n_estimators | 200 árboles | Suficientes iteraciones para convergencia sin sobreajuste |
| learning_rate | 0.1 | Contribución moderada por árbol — balance velocidad/precisión |
| max_depth | 4 | Árboles deliberadamente poco profundos (weak learners) |
| loss | log_loss | Default para clasificación binaria y multiclase |
| sample_weight | Manual | GB no tiene class_weight nativo; se compensa con sample_weight en fit() |
| subsample | 1.0 | Usa todos los datos en cada iteración |

## 4.3 Manejo del Desbalance de Clases

- M1 — Desbalance moderado (62%/38%): se resolvió con class_weight='balanced' en todos los algoritmos. No se aplicó SMOTE porque el desbalance no era extremo.

- M2 — Desbalance extremo (96% CLASICA / 2.4% AUTO / 1.5% ORO): se aplicó SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) con k_neighbors=3. El parámetro reducido de k fue necesario porque TARJETA_ORO solo tiene 19 muestras en train, insuficientes para el default de k=5.

- El conjunto de test NUNCA se modificó con SMOTE — la evaluación siempre se realizó sobre datos reales para mantener la validez de las métricas.

## 4.4 Resultados y Métricas

### M1 — Modelo de Aprobación

| Algoritmo | Accuracy | Precision | Recall | F1 Macro | ROC-AUC | Kappa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regresión Logística | 0.9954 | 1.0000 | 0.9878 | 0.9938 | 1.0000 | 0.9902 |
| Random Forest | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Gradient Boosting | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

Nota metodológica: Las métricas perfectas en M1 son esperables dado que el dataset es sintético. En datos generados artificialmente, las reglas de aprobación son deterministas (basadas directamente en los scores). La validación cruzada de 5 folds confirma que el resultado es consistente (std=0.0000) y no un artefacto del split específico — es una propiedad intrínseca del dataset, no un error de modelado.

### M2 — Modelo de Producto

| Algoritmo | Accuracy | Precision | Recall | F1 Macro | ROC-AUC | Kappa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Random Forest | 0.9909 | 0.8426 | 0.8250 | 0.8301 | 0.9980 | 0.8810 |
| Gradient Boosting | 0.9909 | 0.8593 | 0.8906 | 0.8740 | 0.9972 | 0.8853 |

### M2 — Detalle por clase (Gradient Boosting)

| Clase | Precision | Recall | F1 | Soporte en test | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASICA (0) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 315 | Perfectamente clasificada — volumen suficiente |
| TARJETA_ORO (1) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 5 | 4 de 5 correctas — volumen muy bajo |
| CREDITO_AUTO (2) | 0.78 | 0.88 | 0.82 | 8 | 7 de 8 correctas — volumen muy bajo |

## 4.5 Interpretación del Kappa de Cohen

| Rango | Interpretación | M1 (RF) | M2 (GB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.00 – 0.20 | Sin acuerdo real |  |  |
| 0.21 – 0.40 | Acuerdo justo |  |  |
| 0.41 – 0.60 | Acuerdo moderado |  |  |
| 0.61 – 0.80 | Acuerdo sustancial |  |  |
| 0.81 – 1.00 | Acuerdo casi perfecto | 1.0000 | 0.8853 |

# 5. Conclusiones y Propuesta de Negocio

## 5.1 Conclusiones Técnicas

- El dataset bancario, aunque sintético, tiene una estructura interna consistente y permite desarrollar modelos predictivos sólidos. Las relaciones entre variables respetan la lógica de negocio bancario.

- El score del cliente (SCORE_CLIENTE y SCORE_COMPORTAMIENTO) es el predictor dominante de aprobación, acumulando el 47.9% de la importancia en el modelo M1. Esto indica que el sistema de scoring del banco es la variable de decisión central.

- El modelo M2 revela que la línea de crédito aprobada (LINEA_CREDITO_FINAL) determina en un 30.7% el producto asignado. Existe una segmentación natural: líneas bajas → CLASICA, líneas altas → TARJETA_ORO o CREDITO_AUTO.

- Los productos de alto margen (Tarjeta Oro y Crédito Auto) están severamente subrepresentados: solo 64 registros combinados frente a 1,573 de CLASICA. Esto limita el entrenamiento del modelo M2 y refleja un desafío real de colocación en el banco.

- La capacidad de pago total y el historial de solicitudes rechazadas son los factores socioeconómicos más relevantes después del score, indicando que el banco pondera la responsabilidad financiera histórica del cliente.

## 5.2 Propuesta de Negocio

### Propuesta 1 — Modelo de pre-aprobación proactiva

Implementar el modelo M1 como motor de pre-aprobación en el sistema CRM del banco. Antes de que un cliente potencial acuda a solicitar un crédito, el modelo puede calcular su probabilidad de aprobación con base en la información disponible en el buró y el perfil demográfico. Los clientes con probabilidad > 0.80 reciben una oferta pre-aprobada vía app o sucursal, reduciendo el ciclo de conversión de semanas a días.

### Propuesta 2 — Segmentación de clientes por producto objetivo

Utilizando los umbrales identificados en el modelo M2 — especialmente la línea de crédito como diferenciador primario — definir tres segmentos de campaña: (a) Candidatos a CLASICA: clientes con capacidad de pago estándar y sin historial premium. (b) Candidatos a Tarjeta Oro: clientes con score > 220 e ingreso inferido > $25,000. (c) Candidatos a Crédito Auto: clientes con líneas revolventes activas y ratio deuda/ingreso < 0.3.

### Propuesta 3 — Reducción del volumen PENDIENTE

El 62.3% del dataset tiene PRODUCTO = PENDIENTE, indicando solicitudes sin resolución. El modelo M1 puede priorizar automáticamente la revisión de solicitudes con alta probabilidad de aprobación, reduciendo el tiempo en trámite y mejorando la experiencia del cliente.

## 5.3 Recomendaciones de Implementación

| Recomendación | Prioridad | Impacto esperado |
| --- | --- | --- |
| Desplegar modelo M1 en modo piloto en 10 sucursales seleccionadas | Alta | Reducir tiempo de aprobación 30% |
| Incrementar el volumen de Tarjeta Oro y Crédito Auto mediante campañas dirigidas a segmentos identificados | Alta | Incrementar mix premium del 3.9% al 8% |
| Enriquecer el dataset con más variables de comportamiento de pago (detalles del buró) | Media | Mejorar precisión de M2 en clases minoritarias |
| Re-entrenar los modelos trimestralmente con datos reales de producción | Media | Mantener relevancia del modelo ante cambios de mercado |
| Integrar el score del modelo como variable adicional en el sistema de decisión actual, no como sustituto | Media | Reducir riesgo de transición |

## 5.4 Limitaciones del Análisis

- El dataset es sintético — los resultados del modelo M1 (100% accuracy) no son reproducibles en datos reales donde existirán casos ambiguos, ruido y variables no capturadas.

- El modelo M2 tiene soporte estadístico muy bajo para TARJETA_ORO (24 registros) y CREDITO_AUTO (40 registros). Cualquier conclusión sobre estos productos debe tratarse con cautela.

- No se cuenta con información temporal (fechas de solicitud) por lo que no fue posible analizar tendencias o seasonality del portafolio.

- Variables importantes en la realidad bancaria — como historial detallado del buró, garantías, referencias o relación con el banco — no están disponibles en el dataset.

Dirección de Productos de Crédito  ·  Minería de Datos  ·   UNAM  ·  2026